Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов Муромцевского городского поселения»

1. Характеристика текущего состояния социально - экономического развития Муромцевского городского поселения, в сфере реализации

подпрограммы

По результатам анализа состояния дел в сфере благоустройства Муромцевского городского поселения за период 2014 - 2023 годов установлено, что количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) и малыми архитектурными формами), составляет 1,5 процентов от общего количества дворовых территорий.

В рамках различных программ в отдельные годы выполнялся ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В настоящее время значительная часть благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа либо отсутствует вовсе и не соответствует в полной мере современным требованиям. Собственниками помещений в многоквартирных домах работы по благоустройству дворовых территорий собственными силами практически не ведутся.

Помимо отсутствия элементов благоустройства на дворовых территориях (скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок и т.п.) наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям, недостаточное освещение данных территорий.

От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство Муромцевского городского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовых территорий, установке скамеек и урн.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения.

Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения».

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов

их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Муромцевского городского поселения» (далее - благоустройство дворовых территорий) включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Муромцевского городского поселения, приведенным в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе (далее - Порядок разработки дизайн- проектов).

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн для мусора.

Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий;
* иные работы.

Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (далее - Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п (далее - Порядок проведения инвентаризации ).

Дворовая территория не подлежит включению в Адресный перечень дворовых территорий в случае признания многоквартирного дома, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо все жилые помещения в котором не отвечают установленным санитарным и техническим требованиям.

На основании Адресного перечня дворовых территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству в год подачи заявки, приведенном в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе, ежегодно формируется Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| Задача подпрограммы | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении №7 «Структура муниципальной программы Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы».

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

6. Объем и источники финансирования подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы планируется направить из бюджета Муромцевского городского поселения и составляет 4 718 126,32 руб., в том числе по годам реализации:

* 2018 год - 0,00 руб.;
* 2019 год - 0,00 руб.;
* 2020 год - 0,00 руб.;
* 2021 год - 0,00 руб.;
* 2022 год - 507 600,00 руб.;
* 2023 год - 4 210 526,32 руб.;
* 2024 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из областного и федерального бюджетов составит 4 000 000,00 руб., в том числе по годам реализации:

* 2018 год - 0,00 руб.;
* 2019 год - 0,00 руб.;
* 2020 год - 0,00 руб.;
* 2021 год - 0,00 руб.;
* 2022 год - 0,00 руб.;
* 2023 год - 4 000 000,00 руб.;
* 2024 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 306 000 ,00 руб., в том числе по годам реализации:

* в 2018 году - 45 000,00 руб.;
* в 2019 году - 44 000,00 руб.;
* в 2020 году - 44 000,00 руб.;
* в 2021 году - 44 000,00 руб.;
* в 2022 году - 43 000,00 руб.;
* в 2023 году - 43 000,00 руб.;
* в 2024 году - 43 000,00 руб.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Муромцевского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Муромцевского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой .